Приложение №9

проект

Договор №________

строительного подряда

| г.Саранск | «___» ________________ 2015 г. |
| --- | --- |

Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Якубы Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны,  совместно именуемые в дальнейшем Стороны, каждая в отдельности – Сторона, в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (в ред. Постановления Правительства РФ от 30 июня 2015 г. № 659), заключили настоящий договор (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы по техническому перевооружению помещений здания опытного завода (Центра энергосберегающей светотехники – ЦЭС), расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3 (далее – объект), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену. Содержание и объем работ определяются в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора, собственными и (или) привлеченными силами в объеме, предусмотренном Приложением №1 к настоящему Договору и предоставляемой в соответствии с п.1.3 настоящего Договора документацией Заказчика, и в сроки, предусмотренные Календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

1.3. Состав технической документации, предоставляемой Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору:

- проектная и рабочая документация (далее – техническая документация);

- другие необходимые Подрядчику документы, по его требованию.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Заказчика:

2.1.1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику на период выполнения работ доступ к объекту и необходимые технические условия для их выполнения.

2.1.2. Заказчик обязан оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору и разделом 3 настоящего Договора.

2.1.3. Заказчик обязан принять результаты выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.4. Заказчик обязан незамедлительно предоставить Подрядчику техническую документацию, указанную в п.1.3 настоящего Договора.

2.1.5. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, в объеме и порядке, установленными действующим законодательством.

2.2. Права и обязанности Подрядчика:

2.2.1.	Подрядчик обязан выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные  настоящим Договором, и сдать выполненные работы Заказчику.

2.2.2.	Подрядчик обязан обеспечить:

- Производство работ в полном соответствии с условиями настоящего Договора, предоставляемой Заказчиком технической документацией и строительными нормами и правилами;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- Бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

2.2.3. Подрядчик обязан поставить на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.

2.2.4. Подрядчик обязан осуществлять охрану объекта и находящихся на его территории строительной техники и материалов на весь период строительства, а также нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет настоящего Договора, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, до их приемки Заказчиком.

2.2.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение на объекте требований закона и иных правовых актов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, своевременно устранять замечания технического надзора Заказчика, контролирующих организаций. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

2.2.6. Подрядчик немедленно извещает Заказчика и до получения его указаний приостанавливает  работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности представленной Заказчиком технической документации;

- не учтенных в технической документации работ, и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в установленный срок.

2.2.7. Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать третьих лиц для исполнения настоящего Договора. При этом Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц перед Заказчиком.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору составляет ___________ руб. (_________ рублей __ копеек), в том числе НДС 18% в размере ___________ руб. (_________ рублей __ копеек).

- 3.2. Цена работ по настоящему Договору включает в себя стоимость всех материалов, работ, в том числе по поставке, монтажу, пуско-наладке инженерного оборудования, расходы по страхованию, транспортные, таможенные, налоговые и иные расходы. Все затраты, связанные с заключением и оформлением Договора и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Подрядчик. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

3.3. После выполнения этапа работ в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договору), Подрядчик обязуется представлять Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) по затратам на инженерное оборудование с копиями товарных накладных, акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) по затратам на строительно-монтажные работы и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), выполненные в программе РИК по текущим ценам, утвержденным Минстроем. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика указанных акта и справки обязан рассмотреть их и принять решение о подписании либо предоставить Подрядчику мотивированный отказ в подписании документов с указанием срока устранения выявленных недостатков.

3.4. Заказчиком производится оплата стоимости выполненного этапа работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета Подрядчиком после подписания актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполнения и затратах (форма №КС-3) по данному этапу.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Договора, выполняются поэтапно в сроки, установленные Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору).

5. Ответственность Сторон

5.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства. При выполнении обусловленных настоящим Договором работ на Подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.2. При несоблюдении Подрядчиком сроков выполнения работ и/или сроков устранения недостатков, предусмотренных настоящим Договором и/или оговоренных в соответствующем акте, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательств.

5.3. В случае порчи Подрядчиком имущества Заказчика, а также имущества третьих лиц, находящихся на территории Заказчика, Подрядчик несет материальную ответственность, равную стоимости этого имущества.

5.4. При несоблюдении Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательств.

5.5. Заказчик и Подрядчик не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение является в соответствии с действующим законодательством следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

5.6. Ответственность Сторон в иных случаях, не предусмотренных Договором, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6. Порядок разрешения споров

6.1. В случае возникновения споров и/или разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить их путем переговоров.

6.2. В случае недостижения согласия при переговорах каждая Сторона обязуется до обращения в суд выставить другой Стороне претензию, содержащую требования и их обоснования, которые эта Сторона в случае, если претензия не будет удовлетворена, укажет в исковом заявлении, и обратится в суд не ранее, чем через 30 дней с даты получения другой Стороной указанной претензии, доказательством чего будет служить почтовое уведомление о вручении.

6.3. В случае невозможности разрешения споров по настоящему Договору путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Мордовия.

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Стороны имеют право по взаимному согласию вносить изменения и дополнения в настоящий Договор в случаях, установленных законодательством.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

8. Гарантия качества

8.1. Гарантия качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и его субподрядчиками по настоящему Договору. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с настоящим Договором на протяжении гарантийного срока.

8.2. Срок предоставления гарантии качества работ составляет семь лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

8.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

9. Конфиденциальность

9.1. Под конфиденциальной понимается любая информация технического, коммерческого, финансового характера, прямо или косвенно относящаяся к взаимоотношениям Сторон, не опубликованная в открытой печати или иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая известной сторонам в ходе выполнения настоящего Договора или предварительных переговоров о его заключении.

9.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию и не использовать ее любым другим образом, кроме как для выполнения задач по настоящему Договору.

- 9.3. Не признается разглашением конфиденциальной информации передача данных Заказчиком в качестве отчета о выполненных действиях в органы государственной власти и органам управления Заказчика.

9.4. Предпринятые каждой стороной меры по предотвращению разглашения конфиденциальной информации должны быть не меньшими, чем меры, предпринимаемые другой стороной по предотвращению разглашения собственной информации, считаемой ею конфиденциальной.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

10.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Договору на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями:

10.1.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет 10% от цены Договора, что равно ________________________________ (_____________________________) рублей.

10.1.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора предоставлено в виде  ______________________. В случае если Подрядчик предоставляет обеспечение исполнение Договора в виде безотзывной  банковской гарантии, срок действия безотзывной банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

10.1.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору подлежит выплате Заказчику, в случае если Подрядчик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по настоящему Договору, а именно:

а) если Подрядчик не выполнил предусмотренные Договором работы (не оказал услуги, не поставил товары);

б) если Подрядчик нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ (оказания услуг, сроки поставки товаров) не по вине Заказчика;

в) если Подрядчик нарушил установленные Заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе (оказанной услуге, поставке товаров);

г) если Подрядчик некачественно выполнил предусмотренные Договором работы (оказал услуги, поставил товары).

10.2. Обеспечение исполнения Договора вступает в силу с момента вступления в силу настоящего Договора и действует до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, а именно: выполнения работ по техническому перевооружению помещений здания опытного завода (Центра энергосберегающей светотехники – ЦЭС), расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3

10.3. Заказчик вправе предъявить требование о выплате обеспечения в течение одного месяца после истечения даты завершения Подрядчиком своих обязательств по Договору, по истечении данного периода обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору должно быть возвращено Подрядчику не позднее чем через 10 (десять) банковских дней.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Подрядчик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором

11.2. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению Работ или ограничить их выполнение.

11.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права (требования) по настоящему Договору третьим лицам.

11.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга обо всех изменениях своих реквизитов и адресов.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:

- Техническое задание (Приложение №1);

- Календарный план выполнения работ (Приложение №2);

- Сводно-сметный расчет (согласно коммерческому предложению Победителя) (Приложение №3).

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими взятых на себя обязательств.

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» Юридический адрес: 430034, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3. Почтовый адрес: 430034, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3. Тел./факс 8(8342) 33-35-33. ИНН 1326211834, КПП 132701001, ОГРН 1091326002020, р/с 40603810539150000009 в Мордовском отделении № 8589 Сбербанка России (ПАО) г. Саранска, к/с 30101810100000000615, БИК 048952615. УФК по Республике Мордовия (Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» л/с 30096Ч60080), р/с 40601810552891000001 в ГРКЦ НБ Мордовия г. Саранск, БИК 048952001. |
| _________________________ /_____________/ | Генеральный директор ____________________________ /В.В. Якуба/ |

Приложение №1

к Договору №_________

от «___» ____________ 2015 г.

Техническое задание

на выполнение работ по техническому перевооружению помещений здания опытного завода (Центра энергосберегающей светотехники – ЦЭС), расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3

1. Местоположение объекта: Республика Мордовия г. Саранск, ул. Лодыгина д.3.

2. Вид работ: техническое перевооружение

3. Сроки выполнения работ: в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

4. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам работ:

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы на технологических участках производства светотехнической продукции, согласно технической документации:

1) Компрессорная:

– общестроительные работы: устройство шумоизоляции, заделка, устройство расширение дверных проемов, установка  дверей устройство технологических проходов через стены, отделочные работы;

– отопление и вентиляция: устройство приточно-вытяжной вентиляции;

– электрические сети: установка силовых шкафов (щитов), силовая разводка от шкафа до оборудования, освещение, внутренний контур заземления с подключением к существующему;

– слаботочные системы: автоматизация системы вентиляции,  монтаж пожарной сигнализации.

2) Испытательная лаборатория (стенды на продолжительность горения):

– общестроительные работы: демонтаж подвесных потолков, заделка, устройство  расширения дверных проемов, установка дверей, замена пластиковых окон, устройство технологических проходов через ограждающие конструкции, отделочные работы;

– отопление и вентиляция: устройство приточно-вытяжной вентиляции, установка наружных блоков с фундаментами и несущими конструкциями;

– электрические сети: установка силовых шкафов (щитов), силовая разводка от шкафа до оборудования, освещение, внутренний контур заземления с подключением к существующему;

– слаботочные системы: автоматизация системы вентиляции, монтаж пожарной сигнализации.

3) Испытательная лаборатория (на вибродинамические воздействия):

– общестроительные работы: заделка, устройство, расширение дверных проемов, установка  дверей, установка  пластиковых окон, устройство технологических проходов 	через ограждающие конструкции, устройство полов, отделочные работы;

– электрические сети: установка силовых шкафов (щитов), силовая разводка от шкафа до оборудования, освещение, внутренний контур заземления с подключением к существующему.

– слаботочные системы: автоматизация системы вентиляции, монтаж пожарной сигнализации.

4) Производственный участок (производство корпусов ламп, сборка и упаковка) с административным блоком в составе: трансформаторная, помещение распределительного устройства и дежурного электрика, складские и производственные помещения, служебные помещения, электро-ремонтный участок, столярная мастерская, тамбур, узел учета:

– общестроительные работы: изменение элементов конструкции каркаса здания (вертикальные связи),  заделка, устройство,  расширение дверных проемов, установка  дверей,  подъемных секционных ворот, демонтаж перегородок, монтаж перегородок из легких самонесущих конструкций, устройство бетонных промышленных полов с упрочненным поверхностным слоем,  устройство технологических проходов через ограждающие конструкции, отделочные работы;

– отопление и вентиляция: устройство приточно-вытяжной вентиляции, прокладка внутреннего участка теплотрассы от распределительной гребенки на вводе теплотрассы в здание до вентиляционных установок. Переделка внутренних систем с заменой приборов отопления;

– электрические сети: установка силовых шкафов (щитов), силовая разводка от шкафа до оборудования, освещение, внутренний контур заземления с подключением к существующему.

При выполнении работ по техническому перевооружению, кроме вышеперечисленных технологических участков, необходимо доработать:

– Электроснабжение здания Опытного завода от ранее смонтированных силовых шкафов (щитов ВРУ).

– Наружный газопровод с  Газораспределительным пунктом шкафным (ГРПШ) с узлом учета и стабилизатором давления с подключением на внутреннюю магистраль здания Опытного завода.

– При проведении работ в помещениях, где установлено оборудование, которое будет использовано в дальнейшем, провести демонтаж и консервацию.

– Инженерные и технологические сети, попавшие в зону технического перевооружения выполнить перенос согласно проекту выноса (переноса) инженерных сетей здания:

При необходимости, согласно требованиям проекта, выполнить прокладку внутренних инженерных сетей коммуникаций в коробах с последующей их отделкой. Объем работ по строительству объекта необходимо выполнить согласно технической документации ранее утвержденной заказчиком в условиях действующего производства.

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям технической документации, разработанной в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования, законодательству Российской Федерации.

Объем работ по техническому перевооружению объекта необходимо выполнить согласно технической документации.

Подрядчиком должно обеспечиваться своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

5. Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию: При выполнении работ Подрядчик обязуется применять современные строительные, отделочные материалы и оборудование. Все применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными. Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности в эксплуатации, влагостойкости и соответствовать проекту. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям.

Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь паспорта, соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты санитарно- эпидемиологического заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Копии сертификатов и другие необходимые документы на материалы и оборудование должны быть предоставлены Заказчику в процессе производства работ. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставляемых им материалов и оборудования.

6. Требования к гарантийному сроку работ объему предоставления гарантий их качества: Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 7 (семь) лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

7. Требования к результату работ:

Результат выполненных работ должен соответствовать технической документации, выполнению требований государственных стандартов, требованиям Заказчика (к качеству работ, срокам выполнения работ, предоставлению гарантии качества работ, стоимости выполняемых работ). Изменение содержания (видов), объемов работ, количества материалов в сметных расчетах на выполнение работ не допускается.

8. Требования к безопасности работ: Во время производства работ на объекте необходимо соблюдение законодательства Российской Федерации, Градостроительного кодекса, Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 30. 12. 2009 №384 – ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений», соблюдение требований СНиП12-03-2001, часть 1 и СНиП12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве» и нормативных документов, перечисленными в приложении к СНиП 12-03-2001 и других строительных норм, действующих на территории Российской Федерации.

При работах необходимо, кроме СНиП, руководствоваться требованиями:

- стандартов безопасности труда;

- правил Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);

- Санитарно - эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.2.3.1384-03;

- других правил безопасности, утвержденных в установленном порядке органами Госнадзора и соответствующими ведомствами.

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор АУ «Технопарк - Мордовия» |
| _________________________ // | ____________________________ /В.В. Якуба/ |

Приложение №2

к Договору №_________

от «___» ____________ 2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № этапа | Наименование этапа | Сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |
|  |  | Окт. | Нояб. | Дек. | Янв. | Февр. | Март |
| 1 | Производственный участок (производство корпусов ламп, сборка и упаковка) с административным блоком |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Испытательная лаборатория (на вибродинамические воздействия) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испытательная лаборатория (стенды на продолжительность горения) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Компрессорная |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Инженерные коммуникации помещений здания Опытного завода (Центра энергосберегающей светотехники - ЦЭС) |  |  |  |  |  |  |

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор АУ «Технопарк - Мордовия» |
| _________________________ // | ____________________________ /В.В. Якуба/ |