Приложение №11

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_________

г. Саранск						           	      «___» _________________ 2014 г.

___________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ___________, действующего на основании ________, с одной стороны, и Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Якубы Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется провести обусловленные Техническим заданием заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору) научные исследования по теме: «Разработка одномодового волоконного иттербиевого лазера на основе регулярных и тэйперированных волоконных световодов с большим диаметром сердцевины, изготовленных на основе SPCVD технологии», а также разработать макет лазера, эскизную конструкторскую документацию на него и технологию (далее – работы), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

  - Требования к работам, являющимся предметом Договора, изложены в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору).

  - Содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору).

  - Приемка и оценка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Договора и Технического задания к нему.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

  - Предусмотренные Договором работы выполняются Исполнителем в полном соответствии с Техническим заданием.

  - Всякое согласованное Сторонами изменение технических требований, вносимое в процессе выполнения Договора, вызывающее уменьшение или увеличение объема работ, предусмотренного Календарным планом, и требований, установленных в Техническом задании, оформляется в течение 30 календарных дней дополнительным соглашением Сторон.

  - Доработки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от Технического задания и других требований, предусмотренных настоящим Договором, ошибками в расчетах и т.п., производятся Исполнителем за свой счет в течение 30 календарных дней.

  - В случае, когда во время приемки выполненных работ у Заказчика выявятся дополнительные замечания или претензии в рамках Технического задания, ему предоставляется право заявить их Исполнителю в течение 30 календарных дней после вручения Заказчику материалов в соответствии с Календарным планом. Исполнитель обязан по требованию Заказчика в течение 30 календарных дней произвести необходимые исправления в выполненных работах без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы программы работ и темы.

  - Разработанная согласно Договору научно-техническая документация должна содержать научно-техническое и экономическое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное теоретическими расчетами и моделированием, технологическую и конструкторскую документацию в составе необходимых текстовых и графических документов, которые в совокупности или в отдельности, определяют состав и устройство лазера и содержат достаточные данные для его разработки, изготовления, контроля, эксплуатации, ремонта и утилизации.

  - Если в ходе выполнения работ обнаруживается невозможность достижения ожидаемых результатов, Исполнитель обязан незамедлительно информировать об этом Заказчика. В этом случае Заказчик и исполнитель обязаны в течение 5 рабочих дней принять письменное решение о целесообразности продолжения работ и компенсации произведенных затрат.

  - Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, без вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - Использование результатов работ осуществляется Заказчиком.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

3.1. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в сроки, указанные в прилагаемом к Договору Календарном плане.

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению работ на следующий день после поступления аванса на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Несвоевременное перечисление аванса влечет за собой изменение сроков выполнения работ.

3.3 Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненные работы в целом и их отдельные этапы. Заказчик принимает и оплачивает такие работы (этап работ) в соответствии с условиями Договора.

3.4. Датой исполнения обязательств Исполнителя по этапу является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненного этапа, а по Договору в целом – дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в целом.

3.5. Перенос и уточнение сроков выполнения работы оформляются в виде дополнительного соглашения к договору.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Основанием для принятия работ (этапа работ) Заказчиком является оформление двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением научно-технического отчета по работам (по каждому этапу работ).

4.2. Исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика о готовности этапа и/или работ в целом. Извещение Исполнителя о готовности этапа и/или работ в целом к сдаче должно быть подписано руководителем или уполномоченным им лицом и направлено Заказчику с актом сдачи-приемки выполненного этапа и/или работ в целом с приложением отчетных документов, предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием, не позднее 10 календарных дней до истечения срока выполнения работ (этапа работ), установленного Календарным планом.

4.3. Исполнитель обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с Календарным планом и предоставить Заказчику отчетную документацию, предусмотренную Календарным планом и Техническим заданием, по итогам выполнения этапа и/или работ в целом. По требованию Заказчика Исполнитель по окончании работ предоставляет отчетную калькуляцию по всем пунктам ведомости исполнения. Приемка выполненного этапа и/или работ в целом производится в установленном порядке с оформлением двухстороннего акта сдачи-приемки выполненного этапа и/или работ в целом.

4.4. Заказчик обязан произвести приемку выполненного этапа и/или работ в целом, подписать и направить Исполнителю акт сдачи-приемки выполненного этапа и/или работ в целом в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента получения письменного извещения и отчетных документов, предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием. В противном случае, Заказчик обязан направить мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненного этапа и/или работ в целом в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента получения письменного извещения о готовности этапа и/или работ в целом.

4.5. При мотивированном отказе от приемки этапа и/или работ в целом Заказчик и Исполнитель составляют двусторонний акт с указанием перечня выявленных недостатков этапа и/или работ в целом и сроков их устранения. В этом случае акт сдачи-приемки этапа и/или работ в целом подлежит подписанию после устранения всех недостатков.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость выполняемых в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании, работ составляет ________ руб. (__________ рублей ___ копеек) с учетом НДС в размере _________, в том числе:

этап 1 – 71% от суммы договора,

этап 2 – 29% от суммы договора.

  - ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ аванс 28,57% от суммы договора  в течение 10 банковских дней после подписания настоящего Договора и выставления счета ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

  - Расчет за выполняемые работы производится согласно Графику платежей (Приложение №4 к настоящему Договору), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, в течение 15 банковских дней после выставления счета ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

  - Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется после утверждения руководителем ЗАКАЗЧИКА акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 15 банковских дней с момента выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета на оплату.

  - Цена Договора включает в себя исключительно все расходы Исполнителя, в том числе транспортные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с исполнением Договора.

  - Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае получения аванса и невыполнения обязательств по Договору не по вине Заказчика, Исполнителем оплачивается Заказчику проценты за каждой день пользования чужими денежными средствами из расчета одной трехсотой учетной ставки (ставки рефинансирования), установленной Центральным Банком Российской Федерации на день получения Исполнителем суммы аванса. Днем получения Исполнителем аванса считается дата списания соответствующих денежных средств со счета Заказчика.

  - В случае просрочки Исполнителем срока выполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) равен 1% от стоимости Договора единовременно и 0,1% за каждый день просрочки от стоимости Договора.

  - Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки.

  - В случае просрочки ЗАКАЗЧИКОМ обязательства по оплате в соответствии с графиком платежей, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) равен 1% от стоимости договора единовременно и 0,1% за каждый день просрочки от стоимости договора. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) в связи с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

  - Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых по настоящему Договору обязательств.

  - Споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении соглашения – в арбитражном суде Республике Мордовия.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы ЗАКАЗЧИКУ.

  - ЗАКАЗЧИК обязан принять и оплатить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

  - В случае прекращения работ по Договору в связи с невозможностью достижения результатов, установленных требованиями Технического задания, Заказчик возмещает Исполнителю фактически произведенные на момент прекращения работ затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в цене Договора.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОРА

  - Ни одна из СТОРОН не будет нести ответственности за полное или поэтапное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение является следствием наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, возникших после заключения настоящего Договора.

  - СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если запрет на совершение действий, составляющих содержание обязательств, исходил от местных или федеральных органов власти в официальном порядке.

  - Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

  - СТОРОНА, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно (не позднее 15 дней с момента их наступления и прекращения) в письменной форме уведомить другую СТОРОНУ с приложением подтверждающих документов.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Права на результаты работ, полученные при выполнении работ (этапа работ), в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности (конструкторская, программная, технологическая документация, технические решения и др.), созданные в ходе выполнения настоящего Договора, принадлежат ЗАКАЗЧИКУ.

  - Право владения, пользования, распоряжения научно-технической продукцией по данному Договору переходит от Исполнителя к Заказчику после подписания двухстороннего акта сдачи-приемки и после поступления денежных средств в оплату на расчетный счет Исполнителя в полном объеме.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется письменно информировать ЗАКАЗЧИКА обо всех созданных в ходе выполнения настоящего Договора результатах интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов, включая охрану документации и материалов, ограничению круга лиц, допущенных к информации.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что работы по настоящему Договору действительно выполнены ИСПОЛНИТЕЛЕМ и работы не нарушают права третьих лиц.

  - В случае выявления объектов интеллектуальной собственности (ОИС), права на которые принадлежат третьим лицам, Исполнитель обязуется уведомить об этом Заказчика и с его согласия заключить необходимые соглашения с этими лицами с целью санкционированного использования указанных ОИС.

  - В случае предъявления третьими лицами иска о нарушении их патентных (авторских) прав Исполнитель уплачивает все расходы, связанные с ущербом, нанесенным этим лицам и ЗАКАЗЧИКУ, а также судебные издержки.

  - Все полученные материалы передаются Заказчику после завершения выполнения этапа и/или работ в целом в соответствии с Календарным планом.

  - Исполнитель по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору и несет ответственность за соблюдение последними условий настоящего Договора.

  - Исполнитель в процессе выполнения работ по данному Договору проводит патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 (в объеме, согласованном с Заказчиком) и на дату завершения работ гарантирует патентную чистоту разработанного изделия.

  - Исполнитель по каждому созданному в ходе настоящего Договора объекту интеллектуальной собственности (объекты промышленной собственности, программы для ЭВМ и др.) обеспечивает подачу в установленном порядке заявок на получение охранных документов на имя Заказчика.

  - ЗАКАЗЧИК может предоставить  во временное пользование устройства и приборы, которые могут существенно ускорить проведение работ и повысить их качество.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ  имеет право изменять статьи расходов в пределах общей суммы.

- Заключительные положения

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по требованию одной из Сторон, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

  - СТОРОНЫ имеют право подписать настоящий Договор и документы, связанные с исполнением настоящего Договора посредством факсимильной связи с последующим обменом оригиналами.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение №1 «Техническое задание»,

Приложение №2 «Календарный план»,

Приложение №3 «Смета»,

Приложение №4 «График платежей».

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель: _____________________________ | ЗАКАЗЧИК: Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» (АУ «Технопарк - Мордовия») Место нахождения: Российская Федерация, 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3. ИНН 1326211834, КПП 132701001, ОГРН 1091326002020 Банковские реквизиты: р/с 40603810539150000009 в филиале АКСБ РФ (ОАО) Мордовское отделение № 8589, к/с 30101810100000000615, БИК 048952615. УФК по Республике Мордовия (Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» л/с 30096Ч60080), р/с 40601810552891000001 в ГРКЦ НБ Мордовия г. Саранск, БИК 048952001. e-mail: tpm-13@yandex.ru Тел./факс +7(8342)33-35-33 Генеральный директор АУ «Технопарк - Мордовия» _____________________________ /В.В. Якуба/ |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору №___ от «___» _______________ 2014 года

Техническое задание

на выполнение работ

- Исполнитель: …

- Заказчик: АУ «Технопарк - Мордовия»

- Срок исполнения: август 2014 г. – май 2015 г.

- Назначение:

Работа направлена на создание лабораторного макета прибора: высококачественного одномодового Yb волоконного  лазера, на основе регулярных и тэйперированных активных и пассивных волокон, разработанных и изготовленных в ходе работы на основе SPCVD технологии. Разработанная волоконная элементная база должна допускать возможность масштабирования средней мощности и применения в импульсном режиме. Результатом работы является прототип одномодового волоконного иттербиевого лазера. Прототип прибора должен быть выполнен в виде отдельного блока (блоков) и служить для демонстрационных, исследовательских целей и испытаний  в условиях практического применения. Выходная мощность лазера 50-100 Вт (непрерывный режим), длина волны излучения 1060-1090 нм.

- Основные технические требования и объем работ.

5.1 По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется провести научные исследования по теме: «Разработка одномодового волоконного иттербиевого лазера на основе регулярных и тэйперированных волоконных световодов с большим диаметром сердцевины, изготовленных на основе SPCVD технологии», а также разработать макет лазера, конструкторскую документацию на него и технологию, а именно:

1-й этап разработки.

1. Анализ возможных конфигураций волоконного лазера, выбор базовой конфигурации оптической схемы лазера. Подготовка технических требований на разрабатываемый волоконный лазер. Подготовка технических требований на соответствующие компоненты волоконного лазера. Анализ патентной чистоты выбранной конфигурации.

2. Разработка или заказ всех необходимых компонентов для сборки лабораторного макета волоконного лазера (таких как полупроводниковые лазерные диоды накачки с волоконных выходом, волоконные брэгговские решетки, активные и пассивные волоконные световоды, волоконные каплеры и т.п.).

3. Тестирование полученных компонентов лабораторного макета волоконного лазера. Заказ новых компонентов в случае несоответствия полученных компонентов требованиям технического задания.

4. Изготовление и тестирование регулярных и тэйперированных волоконных световодов, изготовленных на основе SPCVD технологии, с диаметром сердцевины до 50 мкм, необходимых для сборки лабораторного макета и прототипа волоконного лазера. Применение SPCVD технологии должно позволить реализовать тэйперированные световоды с однородностью профиля показателя преломления на уровне 10-3 , необходимой для реализации гауссового распределения выходного излучения.

5. Сборка и тестирование лабораторного макета волоконного лазера.

6. Разработка конструкторской документации на изготовление прототипа непрерывного иттербиевого волоконного лазера средней мощности, драйвера управления и питания данного лазера, а также модуля охлаждения лазера (включающая конструкцию корпуса лазера и всех его конструктивных элементов, а также схемы электрического питания и управления лазерного модуля).

7. Анализ полученных результатов и вывод о возможности реализации прототипа волоконного иттербиевого лазера средней мощности на основе выбранной оптической схемы и полученных волоконно-оптических компонентов. Коррекция выбранной оптической схемы лазера и технических требований на волоконно-оптические компоненты, а также проведение повторного испытания макета волоконного лазера в случае вывода о невозможности реализации прототипа волоконного иттербиевого лазера средней мощности на основе выбранной оптической схемы и имеющихся волоконно-оптических компонентов.

8. Подготовка отчета по результатам 1 этапа, который должен содержать описание достигнутых результатов, необходимые расчеты и др.

2-й этап разработки.

9. Разработка оптической схемы и принципиальной конструктивной схемы выходного коллиматора лазера.

10. Разработка конструкторской документации на изготовление прототипа выходного коллиматора непрерывного иттербиевого волоконного лазера средней мощности.

11. Заказ на изготовление всех необходимых конструктивных элементов прототипа (макета) волоконного лазера, драйвера управления и питания данного лазера, а также модуля охлаждения лазера (включая платы электрического питания и управления лазерного модуля).

12. Заказ всех необходимых компонентов для сборки прототипа (макета) волоконного лазера (таких как полупроводниковые лазерные диоды накачки с волоконных выходом, волоконные брэгговские решетки, активные и пассивные волоконные световоды, волоконные каплеры и т.п.).

13. Сборка и тестирование (включая разработку методик) прототипа непрерывного волоконного одномодового иттербиевого лазера средней мощности 50-100 Вт в диапазоне длин волн 1060 – 1090 нм.

14. Разработка технологии производства разработанного лазера

15. Подготовка отчетов по результатам 2 этапа и работ в целом, которые должны содержать описание достигнутых результатов, необходимые расчеты и др.

5.2 На всех этапах работ должна быть обеспечена возможность участия в разработках представителей заказчика с целью передачи опыта.

5.3 По результатам выполненных работ в соответствии с Календарным планом Заказчику передается:

1. Технологическая документация для изготовления волоконных световодов разработанного прототипа лазера (заготовки активных и  пассивных волокон, вытяжка таких волокон).

2. Эскизная конструкторская документация на все узлы лазера.

3. Описание методик тестирования компонент лазера и лазера в целом.

4. Технологическая документация для  производства лазера и необходимых компонентов.

5. Действующий макет (прототип) лазера.

6. Научно-технический отчет.

7. Отчет по патентным исследованиям.

- Порядок выполнения работ.

Исполнитель по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору и несет ответственность за соблюдение последними условий настоящего Договора.

- План-график выполнения работы

Работа выполняется в 2 этапа в соответствии с Календарным планом. Основные этапы и их содержание приведены в 5.1 Технического задания.

- Порядок сдачи-приемки результатов работы:

8.1. Не позднее 10 календарных дней до истечения срока выполнения этапа работ, установленного Календарным планом, Исполнитель передает Заказчику научно-технический отчет по этапу, который должен содержать описание достигнутых результатов, необходимые расчеты и др.

8.2. По окончании выполнения научных исследований, не позднее 10 календарных дней до истечения срока выполнения работ, установленного Календарным планом, Исполнитель передает Заказчику работающий макет разработанного лазера, научно-техническую документацию, а именно конструкторскую документацию на лазер, технологию производства лазера и необходимых компонентов, технические решения и др., а также научно-технический отчет по научным исследованиям и отчет по патентным исследованиям. Работающий макет разработанного лазера перед передачей Заказчику должен быть испытан и сертифицирован Исполнителем для использования Заказчиком.

8.3. Права на результаты работ, полученные при выполнении работ, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности (конструкторская, программная, технологическая документация, технические решения и др.), созданные в ходе выполнения настоящего Договора, принадлежат ЗАКАЗЧИКУ.

| Исполнитель _____________________________ | Заказчик Генеральный директор АУ «Технопарк - Мордовия» __________________________ /В.В. Якуба/ |
| --- | --- |

Приложение №2

к договору №_________

от «___» _________________ 2014 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ

| № этапа | Наименование работ | Содержание работ | Сроки выполнения | Стоимость работ, руб. | Отчетность по этапу | Отчетность по работам в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ возможных конфигураций волоконного лазера | Выбор базовой конфигурации оптической схемы лазера. Подготовка технических требований на разрабатываемый волоконный лазер. Подготовка технических требований на соответствующие компоненты волоконного лазера. Анализ патентной чистоты выбранной конфигурации | август 2014 г. - октябрь 2014 г. | 71% от суммы договора | Акт сдачи-приемки выполненного этапа работ. Научно-технический отчет по этапу. | Акт сдачи-приемки выполненных работ (в целом). Технологическая документация для изготовления волоконных световодов разработанного прототипа лазера (заготовки активных и пассивных волокон, вытяжка таких волокон). Эскизная конструкторская документация на все узлы лазера. Описание методик тестирования компонент лазера и лазера в целом. Технологическая документация для производства лазера и необходимых компонентов. Действующий макет разработанного лазера. Научно-технический отчет, отчет по патентным исследованиям. |
|  | Разработка необходимых компонент для волоконного лазера | Разработка или заказ всех необходимых компонент для сборки лабораторного макета волоконного лазера. Тестирование полученных компонент лабораторного макета волоконного лазера. |  |  |  |  |
|  | Изготовление и тестирование регулярных и тэйперированных волоконных световодов | Изготовление и тестирование регулярных и тэйперированных волоконных световодов, изготовленных на основе SPCVD технологии, с диаметром сердцевины до 50мкм, необходимых для сборки лабораторного макета и прототипа волоконного лазера. |  |  |  |  |
|  | Сборка и тестирование лабораторного макета волоконного лазера | Сборка и тестирование лабораторного макета волоконного лазера. Разработка конструкторской документации на изготовление прототипа непрерывного иттербиевого волоконного лазера средней мощности, драйвера управления и питания данного лазера, а также модуля охлаждения лазера (включающая конструкцию корпуса лазера и всех его конструктивных элементов, а также схемы электрического питания и управления лазерного модуля). Коррекция выбранной оптической схемы лазера и технического задания на волоконно-оптические компоненты. |  |  |  |  |
| 2. | Сборка и тестирование прототипа непрерывного волоконного одномодового иттербиевого лазера средней мощности 50-100 Вт в диапазоне длин волн 1060 – 1090 нм. | Разработка оптической схемы и принципиальной конструктивной схемы выходного коллиматора лазера, разработка эскизной конструкторской документации на изготовление прототипа выходного коллиматора лазера. Заказ на изготовление всех необходимых конструктивных элементов прототипа (макета) волоконного лазера. Сборка и тестирование прототипа непрерывного волоконного одномодового иттербиевого лазера средней мощности 50-100 Вт в диапазоне длин волн 1060 – 1090 нм. Разработка технологии производства разработанного лазера | ноябрь 2014 г. - май 2015 г. | 29% от суммы договора | Акт сдачи-приемки выполненного этапа работ. Научно-технический отчет по этапу. |  |

| Исполнитель _____________________________ | Заказчик Генеральный директор АУ «Технопарк - Мордовия» __________________________ /В.В. Якуба/ |
| --- | --- |

Приложение №3

к договору №_________

от «___» _________________ 2014 г.

СМЕТА

| № п/п | Наименование статей расходов | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость по статье |
|  | Материалы |  |
|  | Основная заработная плата |  |
|  | Сторонние работы |  |
|  | Начисления (30,20%) |  |
|  | Общехозяйственные расходы (от V), (20%) |  |
|  | Командировочные расходы |  |
|  | Прибыль (5%) |  |
|  | Амортизация (0,5%) |  |
|  | Итого: |  |

| Исполнитель _____________________________ | Заказчик Генеральный директор АУ «Технопарк - Мордовия» __________________________ /В.В. Якуба/ |
| --- | --- |

Приложение №4

к договору №_________

от «___» _________________ 2014 г.

График платежей

| № п/п | Вид платежа | Размер платежа, %. | Срок платежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата аванса | 28,57% от суммы договора | август 2014 года |
| 2. | Финансирование по 1-му этапу | 42,43% от суммы договора | октябрь 2014 года |
| 3. | Финансирование по 2-му этапу | 19,05% от суммы договора | декабрь 2014 года |
| 4. | Окончательный расчет | 9,95% от суммы договора | май 2015 года |
|  | Итого: | 100,00 |  |

| Исполнитель _____________________________ | Заказчик Генеральный директор АУ «Технопарк - Мордовия» __________________________ /В.В. Якуба/ |
| --- | --- |

Оплата производится после подписания акта сдачи-приемки выполненного этапа работ.

Оплата производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (в целом).