Приложение № 8

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №________

г. Саранск		                                               		                           «___»  ____________ 2015 г.

Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Якубы Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», каждая в отдельности «Сторона», в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 № 659) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по обеспечению комплектом измерительного оборудования для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию энергоэффективных источников света и световых приборов, в том числе поставке, пуско-наладочным работам, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и подготовке специалистов на объекте «Центр энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3 (далее – Работы). Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.

- 1.2. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) иждивением Подрядчика.

- 1.3. Работы выполняются в сроки, предусмотренные Календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

- 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Согласовывать с Заказчиком предоставляемые материалы и Оборудование.

2.1.2. Предоставить материалы и Оборудование свободными от любых прав и притязаний третьих лиц, не находящимися в залоге или под арестом, прошедшими надлежащее таможенное оформление, по следующему адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3.

2.1.3. Выполнить Работы с надлежащим качеством в объеме и соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), включая, но не ограничиваясь: работы по  поставке, в том числе доставке Оборудования (с учетом погрузочно-разгрузочных работ) в подготовленное Заказчиком в соответствии с п.2.2.4 Договора помещение, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию с привлечением специалистов производителя Оборудования или иной организации по согласованию с производителем Оборудования, гарантийному обслуживанию, в сроки, предусмотренные Календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

2.1.4. Обеспечить бесперебойное функционирование Оборудования при нормальной эксплуатации результата выполненных Работ в течение гарантийного срока.

2.1.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результата выполненных Работ.

2.1.6. Провести подготовку сотрудников Заказчика в виде инструктажа в количестве 3 (трех) человек в объеме, необходимом для работы на Оборудовании и оперативному устранению недостатков и дефектов Оборудования.

2.1.7. Выполнить работы в полном соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе ГОСТами, СНИПами и иными нормативными правовыми актами.

2.1.8. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение Работ с согласия Заказчика.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Своевременно оплатить Работы по настоящему Договору в соответствии с порядком, изложенным в пункте 3.2 настоящего Договора.

2.2.2. Принять результат выполненных Работ (этапа Работ) в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.3. Обеспечить Подрядчику доступ на объект, указанный в п. 1.1. Договора, и подключение энергоресурсов, необходимых и достаточных для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, включая, но не ограничиваясь: выполнение работ по пуско-наладке и вводу в эксплуатацию Оборудования по Договору. Обязательства Подрядчика по выполнению пуско-наладочных работ и вводу в эксплуатацию Оборудования являются встречными по отношению к обязательствам Заказчика, указанным в настоящем пункте.

2.2.4. До момента поставки Оборудования обеспечить и подготовить помещение, расположенное на объекте Заказчика, указанном в п.1.1. Договора, для его установки и проведения пуско-наладочных работ.

2.3. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.

2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит на Заказчика с момента принятия им выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

- 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 3.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет ______ рублей (согласно предложению Победителя запроса предложений), в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- 3.2. Оплата стоимости настоящего Договора производится в следующем порядке:

    - 30% от стоимости Договора в качестве аванса оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета Подрядчиком,

- 3.2.2. 70% от стоимости Договора оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня подписания уполномоченными представителями Сторон, товарных накладных ТОРГ-12 и  акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

- 3.3. В стоимость Договора включены все расходы Подрядчика, в том числе по поставке Оборудования, доставке его на объект Заказчика, погрузочно-разгрузочным работам, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию, подготовке специалистов, страхованию, транспортные, таможенные, налоговые и иные расходы, а также налоги, сборы, предусмотренные действующим законодательством РФ, все затраты, издержки и другие расходы, связанные с выполнением настоящего Договора. Все затраты, связанные с заключением и оформлением Договора и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Подрядчик.

- 3.4. Моментом осуществления платежа считается момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Выполнение полного комплекса работ, обозначенных в Техническом задании, оформляется товарной накладной ТОРГ-12 и актом ввода Оборудования в эксплуатацию. Данный пакет документов предоставляется Заказчику Подрядчиком после полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, а именно: выполнения комплекса работ по обеспечению комплектом измерительного оборудования для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию энергоэффективных источников света и световых приборов, обозначенным в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), в том числе поставке, пуско-наладочным работам, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и подготовке специалистов.

4.2. Подрядчик одновременно с указанными в п.4.1 Договора документами передает Заказчику оформленную в установленном порядке документацию (протоколы, акты, технические паспорта и сертификаты на поставленное Оборудование при их наличии).

4.3. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения товарной накладной ТОРГ-12 и акта ввода Оборудования в эксплуатацию подписывает и возвращает их Подрядчику, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания данных документов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа от приемки результата выполненных Подрядчиком Работ, Подрядчик должен устранить все замечания Заказчика в согласованные сроки, при этом сроки, установленные Календарным планом, не увеличиваются.

4.5. После приемки Заказчиком результата выполненных Подрядчиком Работ, права на результат выполненных Работ, в том числе Оборудование, переходят к Заказчику.

- 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора.

5.1.2. Соответствие качества материалов, Оборудования и комплектующих изделий государственным стандартам и техническим регламентам, а также техническим условиям производителя, и наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качество.

5.1.3. Соответствие качества выполнения всех Работ техническим требованиям, определенным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.4. Отсутствие недостатков в приобретаемых и используемых им Оборудовании и материалах, выполненных Работах.

5.2. Наличие недостатков в Работах, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним Актом. Для участия в составлении Акта, согласования порядка и сроков устранения недостатков Подрядчик обязан направить за свой счет своего представителя в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика об обнаружении недостатков. Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, то будет считаться, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков, и в этом случае Подрядчик обязан немедленно приступить к их устранению.

5.3. Если Сторонами не согласовано иное, то максимальный срок устранения недостатков Работ, Оборудования и материалов не может быть более 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика об обнаружении недостатков.

- 6. OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН

- 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- 6.2. В случае задержки Подрядчиком сроков, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.

- 6.3. В случае задержки Заказчиком оплаты согласно п.3.2 настоящего Договора Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% (ноль целых
одна десятая процента) от суммы недоплаты за каждый день задержки сверх установленного настоящим Договором срока.

- 6.4. Требование об уплате пени в соответствии с п.п. 6.2 и 6.3 настоящего Договора должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Стороны. При отсутствии надлежащим образом оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

- 6.5. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств.

- 7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

- 7.1. В случае возникновения споров и/или разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить их путем переговоров.

- 7.2. В случае недостижения согласия при переговорах каждая Сторона обязуется до обращения в суд выставить другой Стороне претензию, содержащую требования и их обоснования, которые эта Сторона в случае, если претензия не будет удовлетворена, укажет в исковом заявлении, и обратится в суд не ранее, чем через 30 (тридцать) дней с момента получения другой Стороной указанной претензии, доказательством чего будет служить почтовое уведомление о вручении.

- 7.3. В случае невозможности разрешения споров по Договору путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Мордовия.

- 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (например, стихийные бедствия, война и военные действия) в том случае, если они непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору.

- 8.2. Уведомление (извещение) о наступлении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы должно быть документально подтверждено компетентными государственными органами.

- 8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления и прекращения.

- 8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное невыполнение договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

- 8.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 1 месяца, любая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора с проведением Сторонами взаиморасчетов на момент возникновения обстоятельств, предусмотренных п.8.1 настоящего Договора.

- 9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

- 9.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора конфиденциальной признается любая информация, касающаяся исполнения договора, новых решений и технических знаний, в том числе не защищаемых законом.

- 9.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

- 9.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 9.4. Подрядчик может передавать полученную конфиденциальную информацию по настоящему Договору третьим лицам только по письменному согласованию с Заказчика на следующих условиях:

- 9.4.1. Третьи лица используют полученную конфиденциальную информацию только в рамках работ, проводимых на договорной основе между Подрядчиком и третьим лицом.

- 9.4.2. Подрядчик гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности настоящего Договора.

- 9.5. Вышеперечисленные обязательства действуют между Заказчиком и Подрядчиком в течение всего времени действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после истечения срока действия настоящего договора.

- 9.6. Не признается разглашением конфиденциальной информации передача данных Стороной настоящего Договора в качестве отчета о выполненных действиях в органы государственной власти и органы управления соответствующей стороны.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

10.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Договору на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями:

10.1.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет 30 (тридцать) процентов от цены настоящего Договора, что равно ______ рублей.

При снижении цены, предложенной Участником в безотзывной оферте, на 25 (двадцать пять процентов) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, Участник запроса предложений, с которым заключается Договор, предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в настоящем пункте Договора.

10.1.2. Исполнение Договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

10.1.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору подлежит выплате Заказчику, в случае если Подрядчик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по настоящему Договору, а именно:

а) если Подрядчик не выполнил предусмотренные Договором работы (не оказал услуги, не поставил товары);

б) если Подрядчик нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ (оказания услуг, сроки поставки товаров) не по вине Заказчика;

в) если Подрядчик нарушил установленные Заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе (оказанной услуге, поставке товаров);

г) если Подрядчик некачественно выполнил предусмотренные Договором работы (оказал услуги, поставил товары).

10.2. Обеспечение исполнения Договора вступает в силу с момента вступления в силу настоящего Договора и действует до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, а именно: выполнения комплекса работ по обеспечению комплектом измерительного оборудования для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию энергоэффективных источников света и световых приборов, обозначенным в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), в том числе поставке, пуско-наладочным работам, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и подготовке специалистов на объекте «Центр энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3.

10.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора в форме банковской гарантии, выданной банком (если такой способ обеспечения Договора выбран Подрядчиком), перестало быть действительным (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию), Подрядчик обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на условиях, указанных в извещении о проведении закупки.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

10.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на 1 (один) месяц.

10.5. Заказчик вправе предъявить требование о выплате обеспечения в течение одного месяца после истечения даты завершения Подрядчиком своих обязательств по Договору, по истечении данного периода обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору должно быть возвращено Подрядчику не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней.

10.6. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Все изменения к Договору оформляются путем заключения Дополнительного соглашения, которое подписывается полномочными представителями Сторон.

11.3. Подрядчик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором.

11.4. Для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик имеет право с согласия Заказчика привлекать субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков.

11.5. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению Работ или ограничить их выполнение.

11.6. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

11.7. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга обо всех изменениях своих реквизитов и адресов.

11.8. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора.

11.9. Неотъемлемой частью Договора являются:

11.9.1. Техническое задание (Приложение №1);

11.9.2. Календарный план выполнения работ (Приложение №2).

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими взятых на себя обязательств.

- 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» Юридический адрес: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3. Почтовый адрес: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3. Тел./факс 33-35-33, e-mail: tpm-13@yandex.ru. ИНН 1326211834, КПП 132701001, ОГРН 1091326002020, р/с 40603810539150000009 в Мордовском отделении № 8589 Сбербанка России (ПАО) г. Саранска, к/с 30101810100000000615, БИК 048952615. УФК по Республике Мордовия (Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» л/с 30096Ч60080), р/с 40601810552891000001, Отделение – НБ Республика Мордовия г.Саранск, БИК 048952001. Генеральный директор |
| ________________________ /____________/ | _________________________ /В.В. Якуба/ |

Приложение №1

к договору №______ от «___»____________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование, ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ работ

Выполнение комплекса работ обеспечению комплектом измерительного оборудования для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию энергоэффективных источников света и световых приборов, обозначенным в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), в том числе поставке, пуско-наладочным работам, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и подготовке специалистов на объекте «Центр энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3.

Комплект оборудования обеспечивает выполнение полного комплекса работ по проведению измерений электрических и эксплуатационных параметров при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию энергоэффективных источников света и световых приборов. Перед началом измерений осуществляют плавное регулирование напряжения переменного тока частотой 50-60 Гц в напряжение питания источников света и световых приборов с помощью серии приборов - автотрансформаторов (ЛАТР) (в зависимости от потребляемой мощности источников света и световых приборов). Измерения параметров проводятся как при пониженном, так и повышенном напряжении питания испытуемого образца. Измерения электрических параметров осуществляют с помощью измерителя мощности и источника питания постоянного тока, который позволяет с высокой точностью измерять вольт-амперные характеристики. Измерения эксплуатационных характеристик проводят в водных средах, измерения состава которого осуществляют с помощью применения АНИОН-4100 рН-метра лабораторного. Дополнительно при проведении измерений используют шумомеры и аспираторы. В случае неудовлетворения получившимися результатами осуществляют доработку внутреннего состава источников света, в том числе ее наполнение и внутреннюю конструкцию. В данном случае применяются микровесы, которые способны  производить взвешивание с дискретностью до 1 мкг (1 микрограмм), и анализатор ртути.

Таким образом, данный комплект оборудования обеспечивает выполнение полного комплекса работ по проведению измерений электрических и эксплуатационных параметров при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию энергоэффективных источников света и световых приборов и способствует проведению дополнительных работ по конструированию, в целях получения готового продукта с максимальным эффектом.

1.1.1. Общие требования

1.1.1.1. В стоимость оборудования входит: расходы по погрузочно-разгрузочным работам, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию, подготовке специалистов Заказчика в виде инструктажа, страхованию, транспортные, таможенные, налоговые и иные расходы и доставка оборудования до места установки по адресу Заказчика: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3.

1.1.1.2. Все оборудование должно быть новым и не бывшим в употреблении. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно иметь торговую марку и выпускаться серийно.

1.1.1.3. Все оборудование должно соответствовать техническим требованиям, установленным в п.3 Технического задания.

1.1.1.4. При поставке импортного оборудования, такое оборудование должно быть официально предназначено для поставки в Российскую Федерацию, иметь сертификаты соответствия. В случае, если оборудование подлежит сертификации Госстандарта РФ, должны быть представлены сертификаты соответствия.

1.1.2. Требования к совместимости

1.1.2.1. Все оборудование должно быть совместимым и иметь возможность конфигурации для совместной работы в комплекте.

1.1.3. Требования к сертификации

1.1.3.1. Должны быть представлены сертификаты соответствия на все поставляемое оборудование.

1.1.4. Требования к технической документации

1.1.4.1 Подрядчик должен представить инструкцию пользователя на русском языке в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде на электронном носителе.

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

1.2.1. Для всего комплекта оборудования должен быть обеспечен срок гарантийного обслуживания согласно п.3 настоящего Технического задания, но не менее 12 месяцев. Начало гарантийного периода отсчитывается с момента подписания акта ввода Оборудования в эксплуатацию и товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Гарантийное обслуживание проводится в пределах срока гарантии.

Гарантия качества распространяется на товар в целом и на все комплектующие его части.

1.2.2. Для всего комплекта оборудования: все обнаруженные во время гарантийного периода неисправности устраняются Подрядчиком или его уполномоченным представителем в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения извещения о неисправности.

1.2.3. Гарантийное обслуживание должно осуществляться по адресу поставки оборудования. В случае необходимости доставки оборудования в сервисные центры и обратно, расходы на доставку компенсирует Подрядчик  за свой счет.

1.2.4. Заказчик требует, чтобы все запасные части, которые Подрядчик  устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, были произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходное комплектующее оборудование и имели бы не худшие функциональные характеристики.

1.2.5. Подрядчик  должен обеспечить возможность послегарантийного обслуживания оборудования по дополнительному договору.

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К обучению сотрудников ЗАКАЗЧИКА

1.3.1. Подрядчик обязан провести подготовку сотрудников Заказчика в виде инструктажа в количестве 3 (трех) человек в объеме, необходимом для работы на оборудовании и оперативному устранению недостатков и дефектов оборудования. Детализированный список сотрудников Заказчика с закреплением по конкретным единицам оборудования будет предоставлен Подрядчику к моменту пусконаладочных работ.

1.3.2. Инструктаж сотрудников Заказчика производится Подрядчиком на поставляемом оборудовании после проведения Подрядчиком пуско-наладочных работ до момента подписания акта ввода Оборудования в эксплуатацию и товарной накладной по форме ТОРГ-12. Инструктаж проводится по адресу установки оборудования: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3.

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К выполнению работ по пуско-наладке оборудования и вводу в эксплуатацию

1.4.1. Уполномоченный представитель Заказчика непосредственно в момент приемки оборудования от Подрядчика осуществляет принятие Оборудования, поставленного в соответствии с условиями договора, проверку количества, качества, ассортимента, с оформлением товарной накладной.

1.4.2. Оборудование считается сданным в эксплуатацию после подписания акта ввода Оборудования в эксплуатацию и товарной накладной по форме ТОРГ-12.

1.4.3. Пуско-наладка, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами Подрядчика.

2. Сроки и порядок проведения работ

2.1. Сроки поставки оборудования, в том числе выполнения (оказания) сопутствующих работ (услуг), определяются Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ и Технические требования, предъявляемые к ОБОРУДОВАНИЮ

| № п/п | Наименование оборудования | Описание оборудования |  | Кол-во, шт. | Срок гарантии | Цена за единицу, в т.ч. НДС (руб.) | Стоимость, в т.ч. НДС (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измеритель мощности Yokogawa WT 333 | Описание: Измеритель мощности Yokogawa WT 333 обеспечивает самые современные и совершенные функции измерения. Широчайший диапазон выполняемых функций позволяет производить все необходимые измерения, включая низкочастотные и высокочастотные инверторы. Технические характеристики: Погрешность измерения мощности постоянного тока 0.1% от показания + 0.2% от диапазона Диапазон измерения тока (пик- фактор=3): Прямое подключение 0.5; 1; 2; 5; 10; 20A Внешний датчик EX1: 2.5/5/10 А EX2: 50 мА/100 мА/200 мА/500 мА/1/2 А (опция) Эффективный входной диапазон напряжения и тока (пик-фактор=3), % 1 – 130 Максимальное отображаемое значение напряжения и тока (пик-фактор=3), % 1 – 140 Измерение частоты 2 канала (напряжение и ток) Количество отображаемых значений, знач. 4 Частота выборки, квыб/с 100 Коммуникационные интерфейсы USB, GP-IB, RS-232, Ethernet Стандарт IEEE для GP-IB IEEE488.2 Программа визуализации, экз. 1 |  | 1 шт. | не менее 12 месяцев |  |  |  |  |
| 2. | Источник питания постоянного тока Keysight Technologies B2901A | Описание: Источник питания постоянного тока Keysight Technologies B2901A представляет собой одноканальный прибор, в котором сочетаются возможностями четырехквадрантного источника и измерителя тока и напряжения, что позволяет с высокой точностью измерять вольт-амперные характеристики различных устройств без изменения конфигурации подключений и использования дополнительного оборудования. Технические характеристики: Максимальное выходное напряжение, В 210 Максимальный выходной ток: В режиме постоянного тока, А 3 В импульсном режиме, А 10,5 Минимальное разрешение: Для источника, 1 пА/1 мкВ Для измерителя, 100 фA/100 нВ Интервалом оцифровки сигналов, мкс от 20 Максимальная выходная мощность, Вт 31,8 Общие возможности: - Сочетание возможностей 4-квадрантного источника и измерителя тока и напряжения; - Цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю 4,3 дюйма поддерживает графический и числовой режимы отображения; - Бесплатное прикладное программное обеспечение для управления прибором с помощью ПК; - Высокая производительность и поддержка стандартного набор команд SCPI. |  | 1 шт. | не менее 12 месяцев |  |  |  |  |
| 3. | Лабораторный трансформатор (ЛАТР) TDGC2-30K | Описание: Лабораторный автотрансформатор TDGC2-30k служит для планомерной коррекции переменного напряжения 220В в пределах от 0 до 250В Линейные трансформаторы TDGC2-30k применяются при потребности плавной регулировки выходного напряжения и представляют собой трансформатор с изменяемым коэффициентом трансформации. Технические характеристики: Номинальная мощность, кВА 30 Номинальное входное напряжение, В 220 Диапазон выходного напряжения, В 0-250 Номинальный выходной ток, А 120 Частота сети, Гц 50 Количество фаз 1 Габаритные размеры, мм 730х320х395 Вес, кг 88,5 Комплект для подключения ЛАТРа в сеть, экз 1 |  | 1 шт. | не менее 12 месяцев |  |  |  |  |
| 4. | ЛАТР Suntek 10000 ВА | Описание: Автотрансформатор SUNTEK ЛАТР 10000 Вт - однофазный прибор, с ЖК-табло, который работает от сети 220 В и используется для постоянного удержания заданного напряжения. Рабочий диапазон 0-300 Вольт. Технические характеристики: Напряжение на входе, В 220 Диапазон напряжения на выходе, В 0 - 300 Номинальная мощность, кВт 10 Количество фаз 1 Номинальная частота, Гц 50 Максимальный выходной ток, А 40 Класс защиты, IP 20 Рабочая температура окружающей среды, °С +5 - +40 Габаритные размеры (Д x В x Ш), мм 262x320x350 Вес, кг 32,8 Комплект для подключения ЛАТРа в сеть, экз 1 |  | 1 шт. | не менее 12 месяцев |  |  |  |  |
| 5. | ЛАТР TDGC-15 | Описание: Автотрансформатор ЛАТР однофазный TDGC-15K - это лабораторный трансформатор, предназначенный для регулирования напряжения в однофазных сетях. Технические характеристики: Мощность нагрузки латра, кВА 15 Максимальный ток нагрузки, А 60 Количество фаз, 1 Напряжение сети, В 200 Диапазон регулирования напряжения, В от 0 до 250 Степень защиты, IP 21 Вес, кг 35 Комплект для подключения ЛАТРа в сеть, экз 1 Паспорт изделия, экз 1 Сертификат соответствия, экз 1 Схема подключения, экз 1 |  | 1 шт. | не менее 12 месяцев |  |  |  |  |
| 6. | ЛАТР Suntek 15000 Вт | Описание: Автотрансформатор SUNTEK ЛАТР 15000 Вт - однофазный прибор, с ЖК-табло, который работает от сети 220 В и используется для постоянного удержания заданного напряжения. Рабочий диапазон 0-300 Вольт. Лабораторный автотрасформатор SUNTEK можно использовать с техникой, которая "питается" в сети от 110 Вольт. Технические характеристики: Напряжение на входе, В 220 Диапазон напряжения на выходе, В 0 - 300 Номинальная мощность, кВт 15 Количество фаз, 1 Номинальная частота, Гц 50 Максимальный выходной ток, А 40 Степень защиты, IP 20 Рабочая температура окружающей среды, °С +5 - +40 Габаритные размеры (Д x В x Ш), мм 505x320x395 Вес, кг 53,8 Комплект для подключения ЛАТРа в сеть, экз 1 |  | 1 шт. | не менее 12 месяцев |  |  |  |  |
| 7. | ЛАТР Suntek 5000 ВА | Описание: ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) SUNTEK 5000 ВА специальной конструкции предназначен для плавного регулирования напряжения переменного тока 50 Гц, снабжён встроенным вольтметром на ЖК-табло и шкалой поворота ручки регулятора. В конструкции ЛАТРов SUNTEK применён усиленный щёточный узел, наличие которого увеличивает надёжность и срок службы изделия. Технические характеристики: Номинальная мощность, кВА 5 Входные характеристики: Тип входной сети однофазный Входное напряжение, В 220 Частота входной сети, Гц 50/60 Выходные характеристики: Форма выходного напряжения повторяет форму входного сигнала Электрический ток, А 2 Диапазон выходного напряжения, В 0 – 250 Индикация и сигнализация: Индикация цифровая индикацией, при напряжении от 0 до 250В Конструктивное исполнение: Габариты (ДхШхГ), мм 248x245x272 Масса, кг 15 Класс защиты, IP 20 Комплект для подключения ЛАТРа в сеть, экз 1 |  | 1 шт. | не менее 12 месяцев |  |  |  |  |
| 8. | ЛАТР Suntek 3000 ВА | Описание: ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) SUNTEK 3000 Ва специальной конструкции предназначен для плавного регулирования напряжения переменного тока 50 Гц, снабжён встроенным вольтметром на ЖК-табло и шкалой поворота ручки регулятора. В конструкции ЛАТРов SUNTEK применён усиленный щёточный узел, наличие которого увеличивает надёжность и срок службы изделия. Технические характеристики: Технические характеристики: Номинальная мощность, кВА 3 Входные характеристики: Тип входной сети однофазный Входное напряжение, В 220 Частота входной сети, Гц 50/60 Выходные характеристики: Форма выходного напряжения повторяет форму входного сигнала Электрический ток, А 2 Диапазон выходного напряжения, В 0 – 250 Индикация и сигнализация: Индикация цифровая индикацией, при напряжении от 0 до 250В Конструктивное исполнение: Габариты (ДхШхГ), мм 198x210x230 Масса, кг 10 Класс защиты, IP 20 Комплект для подключения ЛАТРа в сеть, экз 1 |  | 1 шт. | не менее 12 месяцев |  |  |  |  |
| 9. | Аспиратор АПВ-4 | Технические характеристики: Количество каналов 4 Разрежение при отборе пробы, мм.вод.ст., не менее 400 Расход по каналам 2 канала от 0,2 до 1 дм3/мин, 2 канала от 1 до 20 дм3/мин Суммарный расход, дм3/мин 22 Габаритные размеры, мм 200х170х210 Погрешность, % 5 Время отбора пробы, мин 0 – 30 Вес, кг 5,5 Питание 220В и встроенный Аккумулятор 12В Фильтродержатели ИРА-20-1, ИРА-20-2, фильтры АФА-ВП-20 1 уп. (100 шт.) |  | 1 шт. | не менее 12 месяцев |  |  |  |  |
| 10. | АНИОН-4100 рН-метр лабораторный переносной | Описание: Лабораторный pH-метр АНИОН-4100 предназначен для измерения состава водных сред электрохимическими методами: потенциометрии, кондуктометрии, амперометрии. Технические характеристики: Потенциометрический канал: ЭДС, Eh, mВ: Диапазон ± 2000 Дискретность 1 Погрешность ± 2 pH: диапазон от -2 до +14 дискретность 0,01 погрешность ± 0,02 ATK: диапазон, °C от 0 до 80 погрешность, ед. pH 0,04 Канал температуры, T, °C: Диапазон от 0 до 100 Дискретность 0,1 Погрешность ± 0,3 Габаритные размеры, мм 220×180×75 Масса, кг 0,9 Преобразователь АНИОН 4100, шт. 1 Датчик температуры ДТ 1, шт. 1 Адаптер питания АС/ДС, шт. 1 |  | 1 шт. | не менее 12 месяцев |  |  |  |  |
| 11. | Цифровой шумомер CEL-630A | Технические характеристики: Характеристика диапазона измерений от 20 до 140 дБ, 143.3 дБ (Пик); 165.0 дБ (микрофон специальный) Параметры частотных характеристик Линейные, одновременные A,C,Z Параметры пиковых частотных характеристик A, C, Z (от 65.0 до 143.3 дБ) Параметры временных характеристик одновременные, «Медленная» (SLOW), «Импульсивная» (IMPULSE), «Быстрая» (FAST) Параметры характеристик Амплитудных Q3, Q4 и Q5 одновременно Величина собственных шумов 420 дБ (A) Класс 1, 25 дБ (A) Класс 2 Широкая полоса частот LXY, LXYmax, LXYmin, LXeq, LXpeak, Lavg, LC-LA, LXIeq, LTM3, LTM5, LAE. Контрольные значения для рабочих мест рассчитываются с помощью программного устройства Insight. Возможность звукозаписи и ее параметры: Запись низкого качества 8,000 сэмплов в секунду, 8 бит (64 кб/м), до 4 кГц Высокое качество 24,000 сэмплов в секунду, 8 бит (192 кб/м), до 12 кГц Объем встроенной памяти 2 Гб (с интервалом в 1 секунду регистрацией в течение более 12 месяцев, 999 циклов). Все параметры сохраняются и регистрируются через ПО Casella insight. События 999 событий/цикл. 10 часов аудиозаписи В высоком качестве, 60 часов - в низком качестве. Характеристики дисплея шумомера Жидкокристаллический, цветной, 320х240, с матрицей активного типа Характеристика электронных выходов USB (A - mini B); стереоразъем - 2,5 мм Тип питания прибора Батареи типа АА, щелочные, либо батареи аккумуляторного типа Параметры питания от сети 9-14 В постоянного тока при 150 мА Показатели ресурса батареи от 8 до 12 часов в зависимости от интенсивности подсветки Возможность установки на штативе 1/4” дюймовая резьба (по резьбе Витворта) Внешние габариты, мм 230x72x31 (с учетом микрофона и предусилителя) Вес, кг 0,332 кг (с учетом батарей) В комплектацию включено: - измерительно-электронный блок, шт. 1 - экран защиты от ветра, шт. 1 - комплект батарей питания, комп. 1 - инструкция по эксплуатации, экз. 1 |  | 1 шт. | не менее 12 месяцев |  |  |  |  |
| 12. | Микровесы AND ВМ-22 | Технические характеристики: Наибольший предел взвешивания, г 5,1/22 Дискретность, мг 0,001/0,01 Повторяемость (стандартное отклонение), мг 0,004 (для 1 г)/0,01 Линейность, мг ± 0,010 /±0,02 Время стабилизации (режим FAST), с 10/8 Интерфейс RS-232C, Quick USB Встроенная калибровка моторизованная встроенная калибровка Размер платформы, мм 25 Габаритные размеры, мм 259х466х326 Масса весов, кг 10 Сетевой адаптер, шт. 1 инструкция, программное обеспечение WinCT, экз. 1 регистратор данных (AD-1688), шт. 1 пинцет для работы с калибровочными гирями (AD-1689), шт. 1 пинцет и две чашки для взвешивания воздушных фильтров (только для ВМ-20/22), компл. 1 Встроенный безвентиляторный ионизатор отдельная камера нейтрализации, разрядные электроды ионизатора со сроком службы около 10000 часов непрерывной работы, индикация работы Мониторируемые параметры: атмосферное давление, температура, влажность. Режим параллельного сбора данных взвешивания и параметров окружающей среды для оценки адекватности размещения весов |  | 1 шт. | не менее 12 месяцев |  |  |  |  |
| 13. | Анализатор ртути УКР-1МЦ | Технические характеристики: Блок анализатора и индикации (со встроенным аккумуляторным источников питания), шт. 1 Сетевой адаптер, шт. 1 Поисковый щуп, шт. 1 Свидетельство о первичной поверке российского образца, экз. 1 Паспорт, экз. 1 Руководство по эксплуатации, экз. 1 Методика поверки, экз. 1 Копия свидетельства об утверждении типа СИ, экз. 1 Копия декларации соответствия, экз. 1 Тип коллектора биспиральный сорбент Детектор ртути атомно-абсорбционный фотометр со стабилизированной безэлектродной ртутной лампой, длина волны излучения 254 нм Дисплей графический дисплей с регулируемой подсветкой Сохранение данных встроенная память на 300 измерений Связь с ПК о RS-232 или по USB(через переходник) Сетевое питание 110 – 230 V / 50/60 Гц Автономное питание встроенный аккумулятор на 8 часов работы Габаритные размеры: Анализатора, мм 320 x 110 x 190 блока ПАР-3М, мм 370x103x160 устройства УВН-1А, мм 250x230x220 Масса: анализатора ртути, кг. 3,5 (со встроенным аккумулятором и зарядным устройством) блока ПАР-3М, кг. 1,6 устройства УВН-1А, кг. 5,2 |  | 1 шт. | не менее 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  | Подрядчик: | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Генеральный директор АУ «Технопарк - Мордовия» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _________________________ // | _________________________ /В.В. Якуба/ |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к договору №______ от «___»____________2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Наименование | Сроки выполнения работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год |  |  |  | Январь – Декабрь 2016 года (либо более длительный период согласно предложению Победителя запроса предложений) |
|  | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. |  |
| Поставка оборудования |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладка, ввод оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| Подготовка специалистов |  |  |  |  |  |
| Гарантийное обслуживание |  |  |  |  |  |

| Подрядчик: | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор АУ «Технопарк - Мордовия» |  |
| _________________________ // | _________________________ /В.В. Якуба/ |  |